ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта

Название инициативного проекта: Сквер 90-летия Пуровского района.

- Наименование населенного пункта муниципального округа Пуровский район, на территории которого реализовывался инициативный проект: поселок Ханымей.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2022-04.10.2022.

- Дата начала основных мероприятий по реализации инициативного проекта (дата заключения контракта по 44-ФЗ или 223-ФЗ; дата заключения договора без проведения торгов): 22.03.2022.

- Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации инициативного проекта: Сквер 90-летия Пуровского района.

- Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта бюджетирования: 12

- Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: помощь в посадке кустарников и деревьев.

- Сведения об осуществленных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятиях в рамках их участия в нефинансовой форме в реализации инициативного проекта (наименование юридического лица, мероприятия): не заявлено.

- Количество благополучателей от реализации инициативного проекта (чел.): 1650.

- Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (рублей):

| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств бюджета Пуровского района, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланирован-ной стоимости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 999 000,00 | 19 999 000,00 | - | - | 19 899 005,00 | Снижение стоимости в результате проведения конкурсных процедур |

- Фотоматериалы (до/после):

до:	после: